Termo de Abertura do Projeto – Modelo de Exemplo
Documento: Termo de Abertura do Projeto
Organização: LLVN
Projeto: Sistema web CVLattes
Cliente: Professor Reginaldo Ré
Gerente do Projeto: Noemi Pereira Scherer
Previsão de Início: 27 de Setembro de 2016
Previsão de Término: 13 de Dezembro de 2016

Tabela de Versões
Data	Versão	Autor	Descrição
23/08/2016	01	Noemi Pereira Scherer	Definir o nome do projeto; a oportunidade aproveitada; e o objetivo do projeto.
24/08/2016	02	Noemi Pereira Scherer	Modificação no objetivo do projeto; Definir entrega prevista para o projeto; Definir premissas do projeto; Definir restrições do projeto; Definir riscos iniciais relacionados ao projeto; Definir pré-designação da equipe; Definir sessão de ferramentas e controle de versão; Definir assinantes do termo;

Qual oportunidade está sendo aproveitada por meio deste projeto?
O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é o criador da Plataforma Lattes no Brasil. Este projeto explora as etapas para o desenvolvimento web CVLattes, se tornando possível conhecer e aprofundar conhecimentos sobre essa plataforma.
Objetivos do Projeto
- CVLattes visa facilitar ações de planejamento, gestão e operacionalização do fomento à pesquisa, no CNPq, diversas agências e instituições de ensino;
- Facilitar a visualização para avaliação curricular na plataforma;
- Gerenciar documentos localizados no banco de dados(inserir, modificar, excluir, consultar e resgatar);
- Gerar relatórios, saída e importar dados de outros sistemas;
- Notificar o usuário quando algum currículo é atualizado.
Entregas Previstas para o Projeto

TIPO AS SPRINTS
- Estabelecer e configurar ferramenta de controle de versão;
- Definir dos papéis dos integrantes da equipe;
- Definir um modelo único de termo de abertura de projeto para todos os integrantes da equipe;
- Começar o preenchimento do termo de abertura do projeto;
- Levantamento de requisitos;
- Conclusão do termo de abertura do projeto;
- Obter Plataforma Lattes do CNPq: lattes.cnpq.br/;
- Implementar o projeto pelo desenvolvedor;
- Testar o projeto;
Entregas e Critérios de Aceitação
- Entrega: Estabelecer e configurar ferramenta de controle de versão;
- Critérios de Aceitação: Mensagem de confirmação de cadastro. Realizado com sucesso, caso tenha sido concluído, caso contrário, mensagem de erro.
- Entrega: material gráfico criado a partir de referências, como o PMBoK, para ser utilizado nas apresentações a serem construídas em PowerPoint para o curso.
- Critérios de Aceitação: imagens que não sejam simples cópias do que está no material de referência, mas que sejam únicas e apresentem os conceitos que devem apresentar de forma clara e pontual.
- Entrega: apresentações em PowerPoint para todos os módulos do curso, que devem ser correspondentes aos capítulos do PMBoK além do capítulo adicional de código de conduta.
- Critérios de Aceitação: apresentações sintéticas, com textos explicativos e boa base para a futura narração.
- Entrega: simulado com 100 questões, respostas e referencial para cada pergunta.
- Critérios de Aceitação: as perguntas devem ser originais e o referencial das perguntas e respostas deve ser apresentado integralmente.
Breve Descrição do Projeto

Premissas do Projeto
Software:
1. O SGBD utilizado será MYSQL;
2. O sistema utilizará a Linguagem Python.
Funcionamento:
O sistema deverá funcionar nos navegadores mais populares: Chrome e Firefox.
Restrições do Projeto
- O projeto deverá ser realizado no máximo até dia 13 de Dezembro, pois é o ultimo dia letivo do segundo semestre de 2016 na Universidade Tecnológica Federal do Campus de Campo Mourão;
- O sistema não permite acesso de usuários não cadastrado, exceto para consultas e visualizações; e
- Não serão permitido para usuários não cadastrados: importação de documentos, geração de relatórios, notificações e saída de dados para outras fontes.
Cronograma Preliminar

Orçamento Preliminar
- Total: R$ 5.000,00
Riscos Iniciais Relacionados ao Projeto
Risco: Não concluir a entrega devido a falta de tempo.
  - Plano de alocação de recursos em decorrência de aceitação do risco: o tempo definido deve ser suficiente, todavia, pode ocorrer atraso em uma das etapas e não concluir todo o projeto. Se isso acontecer, será inclusos horários extra aula.

Sessão de Ferramentas e Controle de Versão:
- Ferramentas: https://github.com/ES2-2016
- Controle de Versão: https://github.com/ES2-2016/Felipe/issues
Pré-designação da Equipe
- Gerente: Noemi Pereira Scherer
- Analista: Vinicius Ribeiro
- Desenvolvedor: Felipe Fronchetti
- Testador: Luis Fernando
Assinantes do Termo
Reginaldo Ré – Professor na instituição Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Campo Mourão.