Sistema Web CVLattes

# Versões do documento

Versão	Data	Autor(es)	Histórico
1_00	21/05/2013	Anderson Bravo	Novo

# Objetivo
Esse documento tem como finalidade descrever o plano de gerenciamento de escopo, estabelecendo os meios pelo qual será definido o escopo, critérios de mudança de escopo e como será realizada a documentação do escopo.
# Criar da EAP
## 3.1 Ferramentas e Técnicas
Decomposição: Será usada a técnica de decomposição para dividir e subdividir o escopo do projeto e suas entregas em partes menores e mais facilmente gerenciáveis. A decomposição do trabalho completo do projeto em pacotes de trabalho envolve as seguintes atividades:
1. Identificação e análise das entregas e seu trabalho relacionado;
2. Estruturação e organização da EAP;
3. Decomposição dos níveis mais altos da EAP em componentes detalhados em menor nível;
4. Desenvolvimento e designação de códigos de identificação aos componentes da EAP;
5. Verificação de que o grau de decomposição das entregas é apropriado.

Opinião Especializada: Será utilizada para analisar as informações necessárias para decompor as entregas do projeto até as menores partes dos componentes a fim de criar uma EAP eficaz. Tal opinião e conhecimento especializado são aplicados aos detalhes técnicos do escopo do projeto e usados para reconciliar diferenças de opinião sobre a melhor maneira de decompor o escopo geral do projeto.
## 3.2 Dicionário da EAP
É um documento que fornece informações detalhadas sobre entregas, atividades e agendamento de cada componente da estrutura analítica do projeto (EAP). O dicionário da EAP é um documento que dá suporte à EAP. As informações contidas no dicionário da EAP incluem:
  - Código de identificador da conta;
  - Descrição do trabalho;
  - Pacotes;
  - Atividades e tarefas do cronograma associadas;