Termo de Abertura do Projeto – Modelo de Exemplo
Documento: Termo de Abertura do Projeto
Organização: LLVN
Projeto: Sistema web CVLattes
Cliente: Professor Reginaldo Ré
Gerente do Projeto: Noemi Pereira Scherer
Previsão de Início: 27 de Setembro de 2016
Previsão de Término: 13 de Dezembro de 2016

Tabela de Versões
Data	Versão	Autor	Descrição
23/08/2016	01	Noemi Pereira Scherer	Definir o nome do projeto; a oportunidade aproveitada; e o objetivo do projeto.
24/08/2016	02	Noemi Pereira Scherer	Modificação no objetivo do projeto; Definir entrega prevista para o projeto; Definir premissas do projeto; Definir restrições do projeto; Definir riscos iniciais relacionados ao projeto; Definir pré-designação da equipe; Definir sessão de ferramentas e controle de versão; Definir assinantes do termo;
29/08/2016	03	Noemi Pereira Scherer	Definir entregas previstas para o projeto; Definir entregas e critérios de aceitação; Breve descrição do projeto.

Qual oportunidade está sendo aproveitada por meio deste projeto?
O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é o criador da Plataforma Lattes no Brasil. Este projeto explora as etapas para o desenvolvimento web CVLattes, se tornando possível conhecer e aprofundar conhecimentos sobre essa plataforma.
Objetivos do Projeto
- CVLattes visa facilitar ações de planejamento, gestão e operacionalização do fomento à pesquisa, no CNPq, diversas agências e instituições de ensino;
- Facilitar a visualização para avaliação curricular na plataforma;
- Gerenciar documentos localizados no banco de dados(inserir, modificar, excluir, consultar e resgatar);
- Gerar relatórios, saída e importar dados de outros sistemas;
- Notificar o usuário quando algum currículo é atualizado.
Entregas Previstas para o Projeto
- Primeira entrega: O sistema deve gerenciar cadastro do usuário e da instituição;
- Segunda Entrega: O sistema deve gerenciar documentos;
- Terceira Entrega: O sistema deve importar dados de outras plataformas; gerenciar relatórios; enviar dados para outros sistemas.
Entregas e Critérios de Aceitação
- Entrega: O sistema deve gerenciar o cadastro dos usuários: Inserir, alterar, alertar que um cadastro foi alterado e excluir.
- Critérios de Aceitação: Os usuários poderão: efetuar o cadastro on-line (CPF, e-mail e senha), alterar o cadastro, inserindo o campo de modificação desejado e receber um e-mail no qual a alteração aconteceu, e excluir o seu cadastro.
- Entrega: O sistema deve permitir realizar o cadastro de instituições de ensino.
- Critérios de Aceitação: As instituições de ensino podem efetuar seu cadastro on-line pelo site (CNPJ, e-mail e senha), sendo ele incluído no banco de dados.
- Entrega: Usuários do sistema devem gerenciar documentos.

Critérios de Aceitação: Os usuários cadastrados poderão: inserir documentos com suas descrições (Informações pessoais, universidade, Proficiência de Idioma, Nível de habilidade e Produção bibliográfica), alterá-los, buscar um determinado documento de sua escolha através de qualquer campo inserido (autor, título, palavra-chave ou local de aplicação). O moderador poderá: excluir documentos realizando a busca do título no banco de dados.

- Entrega: O sistema deve permitir importação de dados de outras plataformas as quais o usuário tenha cadastro.
- Critério de aceitação: Através de uma seleção de plataformas já cadastradas no sistema, o usuário cadastrado deve informar plataforma desejada, o sistema faz conexão do banco com outro sistema e importa dados.
- Entrega: O sistema deve permitir o gerenciamento de relatórios para seus usuários.
- Critério de aceitação: Usuários solicita via cadastro um relatório e o sistema deve gera em documento pdf.
- Entrega: O sistema deve permitir saída de dados para outros sistemas.
- Critério de aceitação: Através de solicitação externa de sistemas pré-cadastrados, deve enviar dados de campos iguais em formato .txt para outro sistema.

Breve Descrição do Projeto
O projeto consiste em desenvolver uma plataforma denominada CVLattes no qual tem como função gerenciar documentos dentro do banco de dados, onde somente os usuários cadastrados e logados terão permissão de controlar esses documentos: inserir, modificar, excluir, consultar, resgatar, gerar relatórios e saídas para outras fontes, e importar dados de outros sistemas.

Premissas do Projeto
Software:
1. O SGBD utilizado será MYSQL;
2. O sistema utilizará a Linguagem Python.
Funcionamento:
O sistema deverá funcionar nos navegadores mais populares: Chrome e Firefox.
Restrições do Projeto
- O projeto deverá ser realizado no máximo até dia 13 de Dezembro, pois é o ultimo dia letivo do segundo semestre de 2016 na Universidade Tecnológica Federal do Campus de Campo Mourão;
- O sistema não permite acesso de usuários não cadastrado, exceto para consultas e visualizações; e
- Não serão permitido para usuários não cadastrados: importação de documentos, geração de relatórios, notificações e saída de dados para outras fontes.
Cronograma Preliminar

Orçamento Preliminar
Total: R$ 0,00
Riscos Iniciais Relacionados ao Projeto
Risco: Não concluir a entrega devido a falta de tempo.
  - Plano de alocação de recursos em decorrência de aceitação do risco: o tempo definido deve ser suficiente, todavia, pode ocorrer atraso em uma das etapas e não concluir todo o projeto. Se isso acontecer, será inclusos horários extra aula.

Sessão de Ferramentas e Controle de Versão:
- Ferramentas: https://github.com/ES2-2016
- Controle de Versão: https://github.com/ES2-2016/Felipe/issues
Pré-designação da Equipe
- Gerente: Noemi Pereira Scherer
- Analista: Vinicius Ribeiro
- Desenvolvedor: Felipe Fronchetti
- Testador: Luis Fernando
Assinantes do Termo
Reginaldo Ré – Professor na instituição Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Campo Mourão.