# Planejamento
## 1.1Visão Geral
O planejamento do projeto refina os objetivos do projeto e planeja o trabalho necessário para alcançá-los. O gerente é responsável por desenvolver o plano de projeto e seus planos complementares. A fase do planejamento definirá mais precisamente o escopo, o custo e o prazo do projeto, estabelecerá a organização do trabalho e fornecerá uma estrutura para revisão e controle do projeto. Mudanças significativas que venham a ocorrer durante os processos de execução e controle demandarão atividades do processo de planejamento.
## 1.2Pré-requisitos
- Solicitação do projeto aprovada;
- Gerente de projeto definido.
## 1.4Atividades
Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	31/08/2016	Noemi Pereira Scherer	Definir visão geral; Definir “desenvolver o plano de gerenciamento de projeto.”
2.0	13/09/2016	Noemi Pereira Scherer	Coletas de requisitos em “escopo”
3.0	18/10/2016	Vinicius Ribeiro Morais	Diagrama de caso de uso
4.0	19/10/2016	Noemi Pereira Scherer	Acrescentar o diagrama de Gant

### 1.4.1Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
O objetivo desse documento é definir, preparar, integrar e coordenar todas as etapas do plano de gerenciamento de projeto. Assim, será possível tomar conhecimento de todo o processo que será realizado para a produção de um serviço Web CVLattes.
Na saída, encontra-se um link para o acesso do plano de gerenciamento de projeto, e na entrada está o link de acesso para o termo de abertura do projeto. Ambos se encontram na mesma pasta do repositório, DocumentosProjeto.
Entrada:Termo de Abertura do Projeto: https://github.com/LLVN/Noemi/tree/master/DocumentosProjeto
Saída: Plano de Gerenciamento do Projeto: https://github.com/LLVN/Noemi/tree/master/DocumentosProjeto
### 1.4.2 Definir o escopo do projeto
### 1. Coleta de requisitos
1.1 Levantamento de requisitos
1.2 Requisitos funcionais
RF. 1: Cadastro de Usuário.
Descrição: Os usuários do sistema poderão efetuar seu cadastro on-line pelo site.
Entrada: CPF, E-mail e senha.
Processo: O cadastro será incluído no banco de dados.
Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido do cadastro caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

RF. 2: Cadastro de Instituição.
Descrição: As instituições de ensino podem efetuar seu cadastro on-line pelo site.
Entrada: CNPJ, E-mail e senha.
Processo: O cadastro será incluído no banco de dados.
Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido do cadastro caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

RF. 3: Alteração de Cadastrado de Usuário
Descrição: O usuário informa o campo que ele deseja modificar, e realiza a alteração.
Entrada: Campo desejado e o novo dado.
Processo: Atualização do banco de dados.
Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido da modificação do cadastro caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

RF. 3.1 Alerta de alteração de Cadastro de Usuário
Descrição: Assim que o usuário muda algum dado, este dado é classificado de acordo com palavras-chaves de interesse e um alerta é emitido via e-mail para outro usuário, que pré-estabeleceu suas palavras-chaves de interesse.
Entrada: Palavra-Chave;
Processo: Atualização do banco de dados.
Saída: Mensagem de alerta via e-mail para usuários que pré-estabeleceram a mesma palavra-chave.

RF 4: Exclusão do Cadastro de Usuário
Descrição: O moderador do site poderá excluir o cadastro dos usuários.
Entrada: Nome de usuário e CPF
Processo: O sistema verifica se o usuário é cadastrado, se for o usuário é excluído.
Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido da exclusão do cadastro caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

RF. 5: Inserção de Documentos
Descrição: Os usuários cadastrados podem inserir documentos com suas descrições.
Entrada: Informações Pessoais (Nome, Endereço Profissional, Endereço Pessoal); University Degrees (Nível de graduação, Ano de Graduação, Título da Monografia/Artigo, Palavra-Chave da Monografia/Artigo, Área de Monografia/Artigo, Orientador da Monografia/Artigo); Proficiência de Idioma (Idioma, Habilidade (reading, writing, speaking, comprehension), Nível de Habilidade (Bom, Razoável, Baixo); Produção Bibliográfica (Título do Artigo, Palavras-Chave do Artigo, Idioma do artigo, Ano do artigo).
Processo: O sistema insere todos esses dados no banco de dados.

RF.6: Alteração de Documento
Descrição: O usuário pode fazer alguma alteração na descrição do documento.
Entrada: Campo desejado e o novo dado.
Processo: Atualização da descrição do documento no banco de dados.
Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido da modificação caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

RF. 7: Exclusão de Documento
Descrição: O moderador pode efetuar a exclusão de documentos.
Entrada: Título
Processo: O sistema busca o título no banco de dados, caso ele encontre ele exclui o documento.
Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido da exclusão do documento caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

RF. 8: Consulta e Resgate de Documentos
Descrição: O usuário pode buscar um determinado documento de sua escolha através de qualquer campo.
Entrada: Campo (autor, título, palavra-chave ou local de aplicação) ao qual o usuário deseja fazer a busca e o parâmetro de busca.
Processo: O sistema busca os documentos referentes ao parâmetro de busca e retorna ao usuário.
Saída: Os documentos referentes à busca e o link para se efetuar o download, senão mensagem de que não foi encontrado nenhum documento.

RF.9: Importação de dados provenientes de outras plataformas
Descrição: Importar dados de outras plataformas as quais o usuário tenha cadastro
Entrada: De uma seleção de plataformas já cadastradas ao sistema, o usuário informa a plataforma escolhida e seus dados de login. O sistema faz a conexão do seu banco com o do outro sistema e importa os dados.
Saída: Dados provenientes de campos iguais do cadastro são importados.

RF. 10: Geração de Relatórios
Descrição: O sistema gera relatórios (resumo do currículo em pdf) para seus usuários, conforme solicitado.
Entrada: Solicitação via cadastro
Saída: Relatório em formato de documento pdf.

RF. 11: Saída para outras fontes
Descrição: Da mesma forma, que importamos dados de outros sistemas, temos a abertura de enviar dados a estes outros sistemas.
Entrada: Solicitação externa de sistemas pré-cadastrados
Saída: Dados de campos iguais em formato txt.
Finalidade:
Entrada: Termo de Abertura do Projeto: https://github.com/LLVN/Noemi/tree/master/DocumentosProjeto
Saída:
- Declaração de escopo: https://github.com/LLVN/Noemi/tree/master/DocumentosProjeto
- Modelo EAP: https://github.com/LLVN/Noemi/tree/master/DocumentosProjeto

### 2. Diagrama de caso de uso
1. Primeira Entrega

  Figura 1: Diagrama de caso de uso: Primeira Entrega
2. Segunda Entrega

  Figura 2: Diagrama de caso de uso: Segunda Entrega

### 3. Diagrama de Gant

Figura 1: Diagrama de Gant: Entregas
### 1.4.3Planejar o gerenciamento da qualidade (8.1-PMBOK)
Tipos de critério	Aplica para	Descrição
Critérios de aceitação	Entregas e Projeto	Define os critérios que serão usados para aprovar ou não a entrega. Podem ser entregas, aprovações ou eventos que devem ocorrer antes de sua conclusão.
Pré-requisitos ou Dependências	Atividades, Entregas e Fases	Define os pré-requisitos que devem estar disponíveis antes do início da atividade (materiais, pessoal, aprovações)

CheckList

Finalidade: Identificar os requisitos e padrões de qualidade do projeto e suas entregas e documentar como será verificado a conformidade dos mesmos.
Entrada:
Saída:
Plano de gerenciamento da qualidade Ou seção de qualidade no plano de projeto.
### 1.4.4Criar o cronograma e o orçamento do projeto

CheckList

Finalidade: Detalhar para cada pacote de trabalho, suas atividades. Para cada atividade definida, seus recursos necessários e duração prevista.
Entrada:
Saída:
- Cronograma.
- Orçamento.
### 1.4.5Planejar o gerenciamento das comunicações (10.1-PMBOK)

CheckList

Finalidade: Determinar as necessidades de informação das partes interessadas no projeto e definir quem irá gerá-la e quem irá recebê-la, quando e como será comunicada.
Entrada:
Saída: Plano de gerenciamento das comunicações ou Seção do plano de projeto atualizada.
### 1.4.6Analisar os riscos

CheckList

Finalidade:
- Aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e
- Diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos ao projeto.
Entrada:
Saída:
Plano complementar de riscos
### 1.4.7Determinar o controle integrado de mudanças
Ferramenta: Sistema de gestão de configuração com controle integrado de mudanças.
CheckList

## 1.5Saída
### 1.5.1Plano de projeto