Declaração de Escopo

Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	19/09/2016	Noemi Pereira Scherer	Design do documento; Descrever o objetivo desse documento, situação atual e justificativa do projeto, objetivo SMART, escopo do produto, exclusões do projeto.
2.0	20/09/2016	Noemi pereira Scherer	Descrever a exclusão do projeto, restrições, premissas e aprovações.
3.0	23/11/2016	Noemi Pereira Scherer	Descrever segunda entrega

# Objetivos deste documento
Gerenciar o escopo do projeto requer um Plano de gerenciamento do escopo aprovado englobando os principais processos do escopo abordado nesse termo.
# Situação atual e justificativa do projeto
A declaração de escopo se enquadra no processo de definição dos requisitos do projeto e as datas para cada entrega. É preciso criar uma declaração de escopo para definir melhor cada etapa que será realizado no projeto: o passo a passo do que será implementado na primeira, segunda e terceira entrega, os requisitos funcionais de cada etapa e os critérios de aceitações.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto
O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação de cada entrega, respeitar as restrições e cronograma de execução e principalmente atender os objetivos abaixo:
- Deve ser realizado pelo site do aplicativo o cadastro on-line do usuário e da instituição de ensino.
- Deve ser possível a alteração do cadastro do usuário e da instituição pelo site, inserindo apenas o campo que se deseja a alteração.
- O usuário deve receber um e-mail avisando qual alteração foi feita e que ela foi realizada com sucesso.
- Deve ser possível a exclusão do cadastro do usuário e da instituição através do moderador do site.
# Escopo do Produto
A primeira entrega do projeto consiste em duas etapas: gerenciamento do cadastro de usuários e de Instituições de ensino. Abaixo encontra-se todos os requisitos com suas características que devem ser realizados nessa primeira etapa.

RF. 1: Cadastro de Usuário.
Descrição: Os usuários do sistema poderão efetuar seu cadastro on-line pelo site.
Entrada: CPF, E-mail e senha.
Processo: O cadastro será incluído no banco de dados.
Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido do cadastro caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

RF. 2: Cadastro de Instituição.
Descrição: As instituições de ensino podem efetuar seu cadastro on-line pelo site.
Entrada: CNPJ, E-mail e senha.
Processo: O cadastro será incluído no banco de dados.
Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido do cadastro caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

RF. 3: Alteração de Cadastrado de Usuário
Descrição: O usuário informa o campo que ele deseja modificar, e realiza a alteração.
Entrada: Campo desejado e o novo dado.
Processo: Atualização do banco de dados.
Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido da modificação do cadastro caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

RF. 4 Alerta de alteração de Cadastro de Usuário
Descrição: Assim que o usuário muda algum dado, este dado é classificado de acordo com palavras-chaves de interesse e um alerta é emitido via e-mail para outro usuário, que pré-estabeleceu suas palavras-chaves de interesse.
Entrada: Palavra-Chave;
Processo: Atualização do banco de dados.
Saída: Mensagem de alerta via e-mail para usuários que pré-estabeleceram a mesma palavra-chave.

RF 5: Exclusão do Cadastro de Usuário
Descrição: O moderador do site poderá excluir o cadastro dos usuários.
Entrada: Nome de usuário e CPF
Processo: O sistema verifica se o usuário é cadastrado, se for o usuário é excluído.
Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido da exclusão do cadastro caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

# Exclusões do projeto / Fora do Escopo
Alguns itens não fazem parte do escopo do projeto, mas eles devem ser considerados e entendidos para não ocorrer nenhum erro:
- A interface do site deve ser simples. Para primeira entrega é preciso que tenha uma página inicial explicando o propósito do site, um campo para o login e outro para cadastro.
- A especificação da página inicial deve conter tudo que pode ser feito no site e as regras de uso.
- Deve existir um cadastro para o moderador, no qual ele terá permissão para alterar todos os dados do site.
- Para o cadastro da instituição de ensino, não deve haver um e-mail sobre dados alterados.
# Restrições
Algumas restrições adotadas para o projeto deve ser consideradas:
- O tempo para a primeira entrega deve ser seguido a risca, para não atrasar as outras duas entregas.
- O serviço Web deverá ser implementado em Python, utilizando como o banco de dados o Mysql. Se o implementador tiver dúvidas sobre o funcionamento de alguma parte do projeto , deverá perguntar diretamente ao gerente.
- O tempo máximo para a primeira entrega será de duas semanas. Caso termine antes, deverá ser iniciada a próxima etapa para a segunda entrega.
# Premissas
Para a primeira entrega é preciso da disponibilidade do testador e cliente durante 4 horas semanais durante duas semanas. Se eles não estiverem disponíveis, provavelmente, a entrega será atrasada.

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Reginaldo Ré	20/09/2016
Gerente do Projeto	Noemi Pereira Scherer	20/09/2016