Sistema Web CVLattes

# Versões do documento

Versão	Data	Autor(es)	Histórico
1.0	13/09/2016	Noemi Pereira Scherer	Criando EAP
2.0	14/09/2016	Noemi Pereira Scherer	Acrescentando a decomposição da primeira etapa; Definindo o objetivo do EAP;
3.0	19/09/2016	Noemi Pereira Scherer	Eliminando o EAP.
4.0	23/11/2016	Noemi Pereira Scherer	EAP segunda entrega.
5.0	28/11/2016	Noemi Pereira Scherer	Continuação e finalização EAP segunda entrega.
6.0	29/11/2016	Noemi Pereira Scherer	EAP última entrega.

# Objetivo
A estrutura analítica do projeto (EAP) tem como finalidade dividir as etapas das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais fáceis de serem gerenciados. Para isso, utiliza-se um modelo de árvore para representar todas as etapas a serem realizadas para a criação do projeto. O modelo EAP serve de base para o maior parte do planejamento do projeto.
# Criar da EAP
## 3.1 Ferramentas e Técnicas
Decomposição: A primeira decomposição está especificada todas as etapas do projeto relacionada a primeira entrega referente ao gerenciamento de cadastro. Existem dois tipos de cadastros: o de usuários e de uma instituição, cada um possui quais ações devem ser realizadas e os campos obrigatórios que devem ser inclusos na implementação dessa etapa.
Figura 1: Imagem completa EAP primeira entrega.
Para melhor visualização da imagem, acesse o repositório do projeto em EAP: Imagem EAP Primeira entrega.

Decomposição: A segunda decomposição está especificada todas as etapas do projeto relacionada a segunda entrega referente ao gerenciamento de documentos. O usuário deve criar os documentos nos quais devem ser armazenados no banco. O sistema deve permitir o acesso, alteração e exclusão dos documentos criado pelo usuário.
Figura 2: Imagem resumida do EAP segunda entrga.
Para visualizar a imagem completa, acesse o repositório do projeto em EAP: Imagem EAP Segunda entrega completa.
Decomposição: A terceira decomposição está especificada todas as etapas do projeto relacionada a última entrega referente ao fim do gerenciamento de documentos. O usuário deve solicitar acesso ao documento, e ele deve ser gerado em formato de PDF pelo sistema.